Dodatok XI

OPERATIVEN PLAN

Agropin DOO, Skopje

Barawe za A dozvola za usoglasuvawe

so operativen plan

Dodatok XI

OPERATIVEN PLAN

# Aktivnost br.  1; Vospostavuvawe na sistem za upravuvawe so `ivotnta sredina.

| - Opis : So cel podobruvawe na svojata rabota, kako i po~ituvawe na standardite za kvalitet na `ivotnata sredina instalacijata }e vovede sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.01.2010 |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2011 |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata. |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi). |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe). |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 500 000,00 denari |  |  |  |

Aktivnost br.  2 ; Programa za upravuvawe so otpad.

| - Opis : Iako vo instalacijata se vodi smetka za pravilno upravuvawe so otpadot, sepak spored Zakonot za otpad kako obvrska na sekoj operator e predvideno da se izgotvi plan i programa za upravuvawe so otpadot. Aktivnosta e planirana so cel da se podobri rabotata na instalacijata i soodvetno upravuvawe so otpadot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.01 2010 |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 31.12.2010 |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 50 000,00 denari |  |  |  |

Aktivnost br.  3 ; Obnovuvawe na sistemot za tretman na otpadni vodi

| 1. Opis :. Bidejki e zabeleжана зголемена концентрација на цинк и арсен во водите кои истекуваат од постројката за третман на отпадните води, трееба да се изврши замена на полнењето на системот (песок и активен јаглен). При тоа треба да се направи добра анализа за начинот на отстранување на постојното полнење. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata Мај 2010 |  |  |  |
| 3. Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta Јуни 2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata. Како во Барањето |  |  |  |
| 5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi). Zn<200 g/l As< 50 g/l |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Ne e primenlivo |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Zn | Otpadna voda |  | Sekoi 6 meseci |
| As |  |  | Sekoi 6 meseci |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe). Vo sostav na godi{niot izve{taj |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 270 000,00 denari |  |  |  |

Aktivnost br.  4 ; Plan za remedijacija, prestanok so rabota.

| 1. Opis : Planot za prestanok so rabota me¦u drugoto }e sodr`i: - Plan za upravuvawe so rezidui - Plan za remedijacija na kopot - Plan za demontirawe i ~istewe na opremata - Plan za ~istewe na objektite - Plan za gri`a po prestanokot so rabota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata Oktomvri 2009 |  |  |  |
| 3. Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta Oktomvri 2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata. Ne e primenlivo |  |  |  |
| 5. Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi). Ne e primenlivo |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Ne e primenlivo |  |  |  |
| 7. Monitoring / |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe). Ne e primenlivo |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 40.000,00 |  |  |  |

Pregled na realizacijata na aktivnostite od operativniot plan i finansiraweto (denari/godi{no)

| Reden Br. | Aktivnost | Finansirawe po godini/denari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | Vkupno |
| 1 | Vospostavuvawe na sistem za upravuvawe so `ivotnta sredina |  | 100 000 | 400 000 |  |  | 500 000 |  |
| 2 | Programa za upravuvawe so otpad |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |
| 3 | Obnovuvawe na sistemot za tretman na otpadni vodi |  | 270 000 |  |  |  | 270 000 |  |
| 4 | Plan za remedijacija, prestanok so rabota | 40 000 |  |  |  |  | 40 000 |  |
| Vkupno |  |  |  |  |  |  | 860 000 |  |