Prilog XI

OPERATIVEN PLAN

Sodr`ina

XI.1 Obem	3

XI.2 Voved	3

XI.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola	3

XI.3.1 Namaluvawe na emisija vo otpadnite vodi	3

XI.3.2 Podobruvawe na energetska efikasnost	4

XI.3.3 Podobruvawe na rakuvawe so surovinite	4

XI.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi	4

XI.4.1 Namaluvawe na emisija vo otpadni vodi	4

XI.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost	4

XI.4.3 Podobruvawe na rakuvawe so surovinite	5

XI.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;	5

XI.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan	5

### XI.1 Obem

„TONDAH MAKEDONIJA” Vinica podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe na Republika Makedonija i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi Predlog-operativen plan za podobruvawe na ekolo{kite performansi na instalacijata i pribli`uvawe kon performansite na najdobrite dostapni tehniki vo vrska so emisiite vo vozduh, voda i po~va.

Operativniot plan e napraven spored barawata na zakonot za `ivotna sredina i pravilnikot za postapkata za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. Pri prezentacijata na planot, aktivnosti za negovata realizacija i finansiskite sretstva neophodni za toa, koristen e formularot (Obrazec 3 od pravilnikot) za operativen plan.

### XI.2 Voved

„TONDAH MAKEDONIJA” Vinica planira da gi reducira site emisii vo vozduh, voda i po~va i so toa da dade pridones za za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina. Vo po~etokot }e se kompletiraat site zapo~nati aktivnosti za sledewe na postapkite na Sistemot za upravuvawe (ISO 9001:2000).

Vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto proizvodstvo i na voveduvawe na Sistem za kvalitet i Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina kade {to pristapot na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na zagaduvawe so primena na novi tehniki, minimizacija i upotreba na otpadot.

Energetskata efikasnost }e se re{i so modernizacija na regulacijata na edlektromotorite i ventilatorite ~ija potro{uva~ka e glavna i najgolema stavka vo proizvodnite tro{oci. So namaluvawe na potro{uva~kata na elektri~na energija }e se dade pridones vo globalnoto namaluvawe na zagaduvawe na vozduhot preku za{tedi pri proizvodstvo na elektri~na energija od fosilni goriva.

Site aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj na proizvodniot proces. Edinstveno }e se zapira koga toa e neophodno i vo isto vrme }e se izvedat nekoi popravki koi se predvideni so planot za redovno odr`uvawe.

### XI.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola

### XI.3.1 Namaluvawe na emisija vo otpadnite vodi

Filtrirawe na ~esti~kite vo otpadnata voda od gipsanite kalapi do concentracii vo opseg na najdobri dostapni tehniki (35 mg/l). Stavawe peso~en filter za gipsot.

Povrzuvawe na otpadnata voda od gipsani kalapi vo kanalizacija. Dovolno e da se sprovedat plasti~ni cevki vo postoe~kite kanali za atmosferska kanalizacija so {to }e se oddeli tehnolo{kata otpadna voda od atmosferskata i tehnolo{kata voda }e se sprovede vo kanalizacija, a atmosferskata mo`e i ponatamu da se ispu{ta vo okolnite nivi.

Analiza na otpadnata voda od engobirawe. Dokolku analizite poka`at deka e potrebno instalirawe na filtri, istite }e bidat instalirani.

### XI.3.2 Podobruvawe na energetska efikasnost

Zamena na gorivoto (mazut i TNG) so priroden gas koga }e stigne vo Vinica.

Reupotreba na filtriranata voda od gipsot kako tehni~ka voda koja nema da se koristi vo proizvodstveniot proces.

### XI.3.3 Podobruvawe na rakuvawe so surovinite

Doizgradba na tank vana kaj rezervoarot za mazut

Ureduvawe na magacinot za skladirawe na masla (betonska osnova i izgradba na parapet so maslofa}a~)

Ureduvawe na prostorot za skladirawe na otpadni buriwa

Izgradba na tank vana vo delot na magacinot vo koj se skladiraat te~nite surovini

### XI.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi

### XI.4.1 Namaluvawe na emisija vo otpadni vodi

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Stavawe peso~en filter za gipsot | 2010 |
|  | Postavuvawe plasti~ni cevki za oddeluvawe na tehnolo{ka od atmosferska voda | 2008 |
|  | Analiza na otpadna voda od engobirawe | 2008 |

### XI.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Planirani investicii za podobruvawe na energetska efikasnost | 2008 |
|  | Zamena na mazut i TNG so priroden gas | 2010 |

### XI.4.3 Podobruvawe na rakuvawe so surovinite

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Doizgradba na tank vana kaj rezervoarot za mazut | 2007 |
|  | Ureduvawe na magacinot za skladirawe na masla (betonska osnova i izgradba na parapet so maslofa}a~) | 2008 |
|  | Ureduvawe na prostorot za skladirawe na otpadni buriwa | 2008 |
|  | Izgradba na tank vana vo delot na magacinot vo koj se skladiraat te~nite surovini | 2008 |

### XI.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;

- „TONDAH MAKEDONIJA” Vinica }e sprovede monitoring na emisiite vo `ivotnata sredina.

- Izvestuvaweto }e se vr{i so pi{an izve{taj i telefonsko javuvawe do nadle`niot organ vo lokalnata samouprava i vo M@SPP (soodvetno oddelenie).

- Monitoringot na vlijanijata za `ivotnata sredina }e se vr{i spored programa i plan za monitoring i merewa na „TONDAH MAKEDONIJA” Vinica,

- Merewata na merlivite parametri (emisija vo vozduh i sl.) }e se vr{i  na lice mesto i vo laboratorija na specijalizirana firma, a nemerlivite }e se kontroliraat vizuelno ili }e se vr{i procenka spored priznati metodi.

- Dokumentite so rezultatite od izvr{enite merewa }e gi ~uva menaxerot za `ivotna sredina. Istite }e bidat dostapni za inspekciskite slu`bi.

### XI.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan

| Br. | Aktivnost | Vrednost (Eur) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Namaluvawe na emisija vo otpadni vodi | 50.000 |
| 4.2 | Podobruvawe na energetska efikasnost | 300.000 |
| 4.3 | Podobruvawe na rakuvaweto so materijalite | 20.000 |
| 5 | Sproveduvawe na monitoring | 10.000 |
| VKUPNO: |  | 380.000 |